2021年度区公服中心项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：

我单位负责市政工程养护、园林绿化、环境卫生、路灯管理和其他公用事业管理工作；负责经开区内工业用水、用电接驳协调等工作。为保障工作的顺利进行，我单位根据工作需求，按计划公开招标，进行设备购置。

（二）项目绩效目标：

总体目标：做好经开区绿化、环境卫生等工作，营造更好的生活和投资环境；提升空气质量，提高群众满意度，创造宜居的环境；做好路灯安装维护工作，为群众出行提供便利；做好市政设施维护管理工作，保障群众正常生产经营。

阶段性目标：按照项目合同和施工计划开展工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

此次绩效评价是针对单位10个专项资金进行的，评价的主要目的是：

（1）提高财政资金使用效益；

（2）监控全年项目工作完成情况；

（3）反映预算编制情况，为来年提供参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

在指标制定的过程中，尽量把指标量化，保证评价结果的准确性，由财务科牵头，保证评价过程公允、真实，由业务科室制定指标并针对业务完成情况进行自评，确保评价结果的有效性。

（三）绩效评价工作过程

（1）由各科室对照年初制定的绩效目标及工作完成情况进行绩效评价。

（2）对基础数据进行搜集及整理，对绩效评价指标体系进行研究。

（3）编制评价报告，总结绩效自评工作中的工作经验与不足，并制定改进建议。

三、综合评价情况及评价结论

本单位2021年度参与预算项目绩效自评的有10个项目，涉及金额22955.64万元，覆盖园林绿化、市政道路、路灯设施、环卫保洁及专项工作经费等几个方面。开展绩效评价的10个项目基本实现了2021年度的总体目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目设立符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，预算编制有明确标准，资金额度与年度目标基本相适应，资金分配有测算依据。

（二）项目过程情况

预算执行率94.37%，资金使用符合相关的财务管理制度规定，组织实施管理制度健全，制度执行符合相关管理规定。

（三）项目产出情况

项目产出实际完成率94.37%，项目实际完成时间与计划完成时间基本相符。

（四）项目效益情况

项目实施对社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等产生直接或间接影响，社会公众或服务对象对项目实施效果基本满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我单位高度重视预算项目绩效评价工作，开展绩效监控，对此项工作进行周密部署，统筹协调各方力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段。我单位充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作，同时明确了各科室责任，确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处，做到各相关部门的沟通、协调和联系，共同配合，促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。

通过此次绩效自评，我们积累了一定经验，绩效目标管理水平有所提高，意识逐步提高并得到层层落实，但也存在以下两点问题：

（一）预算编制不准确，执行不到位

部分业务科室对年度工作及工程款结算周期等很难把握准确，部分项目取消或延后执行，导致个别项目的预算编制不准确，执行率较低。

（二）预算执行与工作落实脱节

部分科室由于工作计划变动，工作计划取消或进度延后，导致未能按计划完成支付。

六、有关建议

建议在编制预算前，单位组织召开会议，加强相关知识的培训，确保预算编制准确、执行到位，本单位各业务科室及时跟财务沟通，按实际需求精确制定预算，发生变化及时对接财政，确保预算执行与工作落实接轨。

赣州经济技术开发区公用事业服务中心

2022年4月19日